|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Sistema de control de ventas pesquero**  **Acta de Constitución de Proyecto** | C:\Users\Laboratorios\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C57080D1.tmp |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO** | | | | |
| **Proyecto** | | **Nº del proyecto** | | **Tipo de proyecto** |
| Sistema de control de ventas pesquero | | 01 | | De servicios |
| **Nombre del cliente** | | **Número de cliente** | | **Inicio/fin planificado** |
| Prototipo S.A De C.V | | 01 | | Del 9/02/2022 – 13/04/2022 |
| **Nombre del Equipo** | **Responsable del proyecto (ejecutante)** | | **Responsable del proyecto (cliente)** | |
| DELTA7 | Martínez Carrillo Diego Emmanuel | | Báez Pérez Edith Nancy | |
| **Autor del Documento** | | | **Fecha del Documento** | |
| DELTA7 | | | 25/03/2022 | |

**OBJETIVO DEL PROYECTO**

Desarrollar una aplicación web la cual servirá como una herramienta de venta que optimice el proceso administrativo y se logró reducir intermediarios, con esto omitir intermediarios causando la eliminación de gastos de la empresa e incrementado su capacidad económica.

**ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO**

* **IPN**: organización que respalda la creación del sistema.
* **DELTA7**: Equipo que prestará los servicios para Realizar un aplicación o sistema para desarrollar el proceso de venta la empresa “Prototipo de S.A De C.V”

**ALCANCE DEL PROYECTO**

Registro de usuarios en la aplicación

Inicio de sesión

Completar proceso de venta bajo las necesidades del cliente

**EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO**

* Martínez Carrillo Diego Emmanuel – Scrum Master
* Martínez Castrejón Sergio René – Development team
* Mora Damián Erika Mariel - Development team
* Salgado Landa Cristian Gael – Product owner
* Vicente Garnica José Alfonso -  Development team

**RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO**

* Equipo de cómputo y servidores
* Router con conexión a internet
* Conexión física a sistema eléctrico
* Servidor o sistemas de almacenamiento

**PLAZOS DE TIEMPO DEL PROYECTO**

Primeramente, se desarrollará un análisis del proyecto del 9 de febrero al 14 de febrero, para entender los recursos y los puntos clave del proyecto.

El siguiente apartado es de diseño 16 de febrero al 7 de marzo, para elaborar diagramas de cosos de uso del proceso de negocio y los casos de uso del sistema.

En el apartado de elaboración se diseña el diagrama de clases, identificando los tipos de asociación.

Por último, en la entrega se crean el diseño de interfaces, la interfaz gráfica de usuario, la carta de termino y llenar la carta de presentación.

**PRESUPUESTO RESUMIDO DEL PROYECTO**

**$60,000 MXN**

El presupuesto establecido en este apartado será destinado para el desarrollo del software en el cual se hará el gasto de comprar por mencionar algunas cosas como:

* + - Hosting web
    - Dominio
    - Pago a plantilla Scrum
    - Copias
    - Impresiones
    - Cartuchos y/o toners
    - Memorias USB
    - Recursos materiales
    - Recursos fijos
    - Equipo de computo

**CRITERIOS DE TERMINACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE**

* Criterios de Terminación: El servicio de se dará por terminado cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1. La página fue entregada en tiempo y forma en el cual se acordó
2. Se hicieron correcciones posteriores a la entrega
3. Se pagó el 100% del proyecto

* Garantía. Si llegara a caerse la base de datos tener un respaldo formal de la información para evitar pérdidas de esta.
* Mantenimiento a operaciones o sus actualizaciones a una nueva versión
* Soporte. Se dará soporte técnico en caso de una falla en la página si se requiere una modificación se llegará a un acuerdo.

**OBSERVACIONES**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACEPTADO POR** | | | | |
| **Responsable del proyecto (cliente)** | | | | |
| **Sí** | **No** | “Prototipo S.A De C.V” |  |  |
| ***Nombre*** | ***Firma*** | ***Fecha*** |
| **Responsable del proyecto (proveedor)** | | | | |
| **Sí** | **No** | Martínez Carrillo Diego Emmanuel | |  |
| ***Nombre*** | ***Firma*** | ***Fecha*** |